Integrantes:

Juan José Afanador Ochoa

Stiven González Olaya

Santiago Roa Dueñas

Gabriel Andrés Niño Carvajal

John Jairo González Martínez

Buen Vecino

POST MORTEM

Pontificia Universidad Javeriana

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería de Software

Docente: Carlos Andrés Parra Acevedo

Versión 3.0

# Distribución y carga de trabajo

| Fecha | Versión | Descripción | Encargado |
| --- | --- | --- | --- |
| 06/11/2020 | 0.1 | Resumen, Introducción | Juan Afanador, Santiago Roa |
| 07/11/2020 | 0.2 | Vista lógica del sistema | Gabriel Niño |
| 07/11/2020 | 0.3 | Vista física del sistema | John Gonzalez |
| 07/11/2020 | 0.4 | Vista de procesos del sistema | Gabriel Niño, Stiven Gonzalez |
| 10/11/2020 | 0.5 | Estructura del sistema | Santiago Roa, Juan Afanador |
| 10/11/2020 | 0.6 | Comportamiento del sistema | Santiago Roa, Stiven Gonzalez |
| 14/11/2020 | 0.7 | Vista lógica del sistema | Gabriel Niño |
| 15/11/2020 | 0.8 | Vista de procesos del sistema | Juan Afanador, John Gonzalez |
| 16/11/2020 | 0.9 | Persistencia | Santiago Roa |
| 18/11/2020 | 1.0 | Interfaz de usuario | Gabriel Niño |
| 18/11/2020 | 1.1 | Tabla de contenido, lista de figuras, lista de tablas. | Santiago Roa, Juan Afanador |

Tabla 1 Distribución de avances y comentarios

# Planeación vs ejecución real

Para el análisis de desempeño utilizamos Excel junto con Monday.com para generar un burndown chart, el cual nos diera la proyección general, simulada y real de las etapas de desarrollo, identificando un cambio significativo en el sprint 2 al tener que reformular los tiempos debido a fallas externas, esto claramente nos dio a entender el tiempo que iba a tomar el iniciar desde cero algunos hitos y como impactaría en el desarrollo real del proyecto.

Tabla 1 Análisis burndown chart

Tabla 2 Burndown Chart

# Retrospectiva ágil

Con la retrospectiva ágil siguiendo la guía de retrospectiva de la estrella de mar pudimos evidenciar los puntos de mejora mediante votaciones generalizadas y en tiempo real por los miembros del grupo.

Imagen resumen captura de ideas

Kanban estrella de mar

# Salud del proyecto

La salud del proyecto fue medida mediante la herramienta team retro, la cual permite generar graficas en cuanto a el porcentaje de afinidad de cada participante del grupo con ciertos criterios tales como valor de producto o comunicación, como resultado se evidencia un mal control de herramientas de desarrollo en cuanto a conocimiento, poco tiempo para realizar sprints y muy poca velocidad de desarrollo, siendo 23 SP el promedio en el segundo sprint.

Imagen Salud proyecto

Referencia fechas desarrollo

# Control de versiones

Para el control de versiones inicialmente se dividió el proyecto en diferentes ramas en las cuales cada miembro del equipo trabajaba de manera individual y hacía los respectivos commits, sin embargo, debido al tiempo se tomó la decisión de trabajar desde la segunda entrega sobre la rama master y únicamente hacer el pull y push allí, grave falla para el manejo de versiones e integridad y modularidad del proyecto.

Manejo de versiones Github

Insights Github grupo Eco

Métricas desarrollo resultado Github.com

Comentarios y conclusiones

- Se debió enfocar más en el código desde la primera entrega, la curva de aprendizaje contrastada con el tiempo jugó en contra del equipo.

- La distribución de carga con respecto al trabajo fue correcta sin embargo eventos externos afectaron el desarrollo del proyecto en gran medida.

- La metodología scrum es sumamente eficiente sin embargo no contempla eventualidades y suele ser bastante estricta al estar marcada por sprints.

- Se identificaron aspectos de mejora para futuras entregas y se reforzó la metodología Scrum llegando a comprender cada uno de sus fundamentos.

- En el post mortem se evidencia el resultado final de manera cualitativa y contrastada con la experiencia de cada miembro del grupo.